南水北调登封供水工程PPP项目

资格预审文件

招标编号：登政采201711035

采   购   人：登封市水务局

采购代理机构：河南伟信招标管理咨询有限公司

二〇一七年十一月

目 录

第一章 资格预审公告	2

第二章 申请人须知	5

申请人须知前附表	7

1. 总则	11

1.1 定义	11

1.2 项目概况	11

1.3 采购需求	11

1.4 申请人资格要求	11

1.5 语言文字	12

1.6 费用承担	12

2. 资格预审文件	12

2.1 资格预审文件的组成	12

2.2 资格预审文件的澄清和修改	13

3. 资格预审申请文件的编制	13

3.1 资格预审申请文件的组成	13

3.2 资格预审申请文件的编制要求	13

4. 资格预审申请文件的递交	14

4.1 资格预审申请文件的密封和标识	14

4.2 资格预审申请文件的递交	14

5．资格预审申请文件的审查	14

5.1 评审小组	14

5.2 资格审查	15

6. 通知和确认	15

6.1 通知	15

6.2 解释	15

6.3 确认	15

7. 重新资格预审	15

8. 申请人的资格改变	15

9. 纪律与监督	16

9.1 严禁贿赂和弄虚作假	16

9.2 不得干扰资格审查工作	16

9.3 保密	16

9.4 质疑、投诉处理	16

10. 需要补充的其他内容	16

第三章 资格审查办法	17

1.审查方法	17

2.评审标准	17

2.1资格性检查评审标准	17

2.2符合性检查评审标准	17

3.评审程序	17

3.1资格性检查	17

3.2符合性检查	19

3.3资格预审申请文件的澄清	19

4.审查结果	19

4.1提交评审报告	19

4.2停止评审	19

第四章 采购需求	20

第五章 资格预审申请文件格式	24

# 第一章 资格预审公告

1. 招标条件

本采购项目南水北调登封供水工程PPP项目已由相关部门批准实施，项目授权主体为登封市人民政府，项目实施机构为登封市水务局（以下简称采购人）。项目已具备公开招标条件,特邀请有意向的潜在申请人（社会资本方）提交资格预审申请。

2. 项目概况及采购内容

2.1项目名称：南水北调登封供水工程PPP项目

2.2招标编号：登政采201711035

2.3采购方式：公开招标。

2.4项目概况及规模：登封市南水北调供水工程取水口设置在南水北调16号口门处，通过提升泵站及约33.5km管道输水至白沙水库提水泵站前池，再通过已建成的两级提升泵站及约15.39km管道输水至卢店水厂，原水通过配水井一部分进入现有3万 m³/d 规模水厂及拟扩建的3万m³/d规模水厂，另一部分通过新建卢店水厂提升泵站及约8.81km管道输水至纸坊水库。本项目存量部分引水管线为白沙水库至一级泵站4km、一级泵站至二级泵站3km、二级泵站至卢店水厂15.39km.新建部分设计配水管网长度65.16km，存量部分管网长度为21.3km。登封市南水北调供水工程计划分两期完成，一期为16号口门提升泵站~白沙水库提升泵站供水工程，包含16号口门提升泵站及配套输水管线，二期为卢店水厂~纸坊水库输水工程，包含卢店水厂3万m³/d 规模扩建工程、卢店水厂至纸坊水库提升泵站及配套输水管线。

2.5采购内容：社会资本方+施工总承包。

3. 采购需求：

3.1项目合作期：30 年（其中新建部分包括 2 年建设期和28年运营维护期；存量部分包括 30 年运管维护期）。

3.2投资概算：总投资约 71805.3万元。

3.3项目地点：河南省登封市。

3.4运作模式：采用BOT（建设-运营-移交）+O＆M（委托运营）+TOT（转让-运营-移交）的模式。

其中：

（1）南水北调登封供水一期工程（BOT）；

（2）卢店水厂扩建工程（BOT）；

（3）白沙水库引水工程（不含存量卢店水厂）（O＆M）；

（4）存量卢店水厂（TOT）

（5）南水北调登封供水二期工程（TOT）。

3.5项目回报机制：拟采用“可行性缺口补助”回报机制。

4. 申请人资格要求

4.1主体要求：

4.1.1申请人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

4.1.2申请人（社会资本）可以是在中国大陆境内依法成立，并具备承担本项目投融资能力的独立法人实体，也可以是由不同法人实体组成的联合体，但联合体内的成员数量不得超过叁名。本级政府融资平台公司及其他控股国有企业（上市公司及符合《国务院办公厅转发财政部、国家发展改革委、中国人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见的通知》国办发[2015]42号文件规定的除外）不得作为社会资本参加本次资格预审。

4.2资质要求：

4.2.1具备水利水电工程施工总承包壹级及以上资质和市政公用工程施工总承包壹级及以上资质，提供有效的安全生产许可证；

4.2.2拟派项目经理具有水利水电和市政工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证；

4.3财务要求：

4.3.1具有法定资格的审计机构出具的2014、2015、2016年度审计报告，（若申请人为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务报告）。

4.3.2没有处于被接管、冻结、破产或其他不良状态，无重大不良资产或不良投资项目（申请人自行承诺）。

4.3.3申请人须具备相应的投融资能力，需提供不低于人民币5000万元的银行存款证明（开具时间为本公告发布后）或不少于4亿元的银行授信证明。

4.4业绩经验要求：

申请人应具有类似项目建设或运营业绩（类似项目定义：单个项目设计规模在2.5万m³/d及以上的水厂或污水处理厂或管网项目，以合同或相关证明为准）；

4.5信誉要求：

4.5.1具有参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

4.5.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；查询渠道：“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。申请人将相关查询页面截图打印盖章提供。

4.6行贿犯罪档案查询结果告知函：

申请人需提供企业所在地或业务发生地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（符合豫检会【2015】7号文规定，应当针对投标单位、法定代表人、委托代理人、进行行贿犯罪档案查询）；（开具时间须为本公告发出后）。

4.7联合体要求：

4.7.1本次资格预审接受联合体。联合体成员总数不得超过叁家。

4.7.2以联合体参加的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任；

4.7.3联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级（如有要求）；

4.7.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同申请人（社会资本），不得以两个或两个以上申请人（社会资本）身份同时参加本项目的资格预审及投标；

4.7.5联合体牵头人必须是主投资方，牵头人法定代表人或其授权的授权代表负责签署本次资格预审申请相关资料，其他联合体各方必须出具承诺函对此予以认可。应体现融资、建设、运营优势；

4.7.6通过资格预审的联合体，不得再变更其组织形式及成员构成；

4.7.7联合体成员资格要求：牵头人至少具备：4.1.1、4.3、4.5、4.6；联合体成员须具备：4.1.1、4.5、4.6、4.7；联合体成员至少有一方须具备：4.2、4.4。

5. 资格预审方法

5.1资格审查方法：合格制。

5.2不限定参与竞争的合格社会资本的数量。

6、报名信息

6.1、报名时间：2017年11月6日00时00分整至 2017年11月10日23时59分整（北京时间）。

6.2、报名方法：本项目只接受网上报名，不接受其它形式报名。潜在投标人报名需凭CA数字证书通过登封市公共资源交易中心网（网址：http://www.dfggzyjy.com:8888/）“交易主体登录”入口进入交易系统进行报名。

办理CA证书： 通过“登封市公共资源交易中心（http://www.dfggzyjy.com:8888/）” 网站进行注册，然后按网站公共服务（办事指南及下载专区）公共资源项目 CA 办理流程准备齐注册资料，最后到登封市公共资源交易中心受理大厅（登封市行政服务中心3 楼）办理 CA 密钥，完成注册。

6.3、资格预审文件的获取

（1）资格预审文件出售时间：2017年11月6日00时00分整至 2017年11月 10日23时59分整（北京时间），投标人未按规定在网上下载资格预审文件的，其投标将被拒绝。

（2）资格预审文件售价人民币300元，售后不退。

（3）缴费方式：开标当天在开标截止时间前以现金形式现场缴纳，逾期投标将被拒绝。

（4）潜在投标人网上报名成功后，须在登封市公共资源电子化交易系统中下载资格预审文件，纸质资格预审文件不再出售。

6.4、其他事项：

投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成网上报名，因投标人操作不当等问题造成的无法报名、无法下载资格预审文件、无法投标等一切后果，由投标人自行承担。

7、资格预审申请文件递交信息

7.1资格预审申请文件递交的截止时间：2017年11月 28日上午09时30分（北京时间）；

7.2资格预审申请文件递交地点：登封市公共资源交易中心第二开标室；

逾期送达或未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人不予受理。

8、发布资格预审公告的媒介

本次资格预审公告同时在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《登封市政府采购网》、《登封市公共资源交易中心网》上发布。

9、项目资料目录

9.1物有所值评价报告及财政部门意见。

9.2财政承受能力论证报告及财政部门意见。

9.3项目正式实施方案及政府审核意见。

10、本次资格预审联系事项

采购人：登封市水务局

地址：登封市嵩山路27号

联系人：弋先生

联系电话：17603882022

招标代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地址：郑州市郑东新区农业南路与正光路交叉口东200米行署国际E座8楼

登封办事处地址：登封市守敬路环保局南30米对面

联 系 人：何女士   刘女士

联系电话：13837150385    13592586456

# 第二章 申请人须知

## 申请人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 采购人：登封市水务局 地址：登封市嵩山路27号 联系人：弋先生 联系电话：17603882022 |
| 1.1.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司 地址：郑州市郑东新区农业南路与正光路交叉口东200米行署国际E座8楼 登封办事处地址：登封市守敬路环保局南30米对面 联 系 人：何女士 刘女士 联系电话：13837150385 13592586456 |
| 1.2.1 | 项目名称 | 南水北调登封供水工程PPP项目 |
| 1.2.2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 1.3 | 采购需求 | 项目合作期限：30 年（其中新建部分包括 2 年建设期和28年运营维护期；存量部分包括 30 年运管维护期）。 投资概算： 约71805.3万元。 采购内容：社会资本方+施工总承包。 运作模式：采用BOT＋O＆M+TOT方式运作。 |
| 1.4.1 | 申请人资格条件 | 1主体要求： 1.1申请人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 1.2申请人（社会资本）可以是在中国大陆境内依法成立，并具备承担本项目投融资能力的独立法人实体，也可以是由不同法人实体组成的联合体，但联合体内的成员数量不得超过叁名。本级政府融资平台公司及其他控股国有企业（上市公司及符合《国务院办公厅转发财政部、国家发展改革委、中国人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见的通知》国办发[2015]42号文件规定的除外）不得作为社会资本参加本次资格预审。 2资质要求： 2.1具备水利水电工程施工总承包壹级及以上资质和市政公用工程施工总承包壹级及以上资质，提供有效的安全生产许可证； 2.2拟派项目经理具有水利水电和市政工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证； 3财务要求： 3.1具有法定资格的审计机构出具的2014、2015、2016年度审计报告，（若申请人为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务报告）。 3.2没有处于被接管、冻结、破产或其他不良状态，无重大不良资产或不良投资项目（申请人自行承诺）。 3.3申请人须具备相应的投融资能力，需提供不低于人民币5000万元的银行存款证明（开具时间为本公告发布后）或不少于4亿元的银行授信证明。 4业绩经验要求： 4.1申请人应具有类似项目建设或运营业绩（类似项目定义：单个项目设计规模在2.5万m³/d及以上的水厂或污水处理厂或管网项目，以合同或相关证明为准）； 5信誉要求： 5.1具有参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 5.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；查询渠道：“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。申请人将相关查询页面截图打印盖章提供。 6行贿犯罪档案查询结果告知函： 申请人需提供企业所在地或业务发生地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（符合豫检会【2015】7号文规定，应当针对投标单位、法定代表人、委托代理人进行行贿犯罪档案查询）；（开具时间须为本公告发出后）。 7联合体要求： 7.1本次资格预审接受联合体。联合体成员总数不得超过叁家。 7.2以联合体参加的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任； 7.3联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级（如有要求）； 7.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同申请人（社会资本），不得以两个或两个以上申请人（社会资本）身份同时参加本项目的资格预审及投标； 7.5联合体牵头人必须是主投资方，牵头人法定代表人或其授权的授权代表负责签署本次资格预审申请相关资料，其他联合体各方必须出具承诺函对此予以认可。应体现融资、建设、运营优势； 7.6通过资格预审的联合体，不得再变更其组织形式及成员构成； 7.7联合体成员资格要求：牵头人至少具备：1.1、3、5、6；联合体成员须具备：1.1、5、6、7；联合体成员至少有一方须具备：2、4。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体资格预审申请 | √接受 |
| 2.2.2 | 申请人提出疑义的截止时间 | 提交申请文件截止日6天前 |
| 3.2.3 | 签字或盖章要求 | 按资格预审文件规定的格式要求签字和盖单位章。 |
| 3.2.4 | 资格预审申请文件份数要求 | 正本：1份，副本：陆份,电子版（U盘存储）1份。 电子版投标文件须与投标文件纸质版保持一致。 |
| 3.2.5 | 资格预审申请文件的装订要求 | 采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人名称： 申请人名称： （项目名称）资格预审申请文件 在2017年11月28日09时30分前不得开启 |
| 4.2.1 | 递交资格预审申请文件截止时间 | 2017年11月28日 09 时 30分 |
| 4.2.2 | 递交资格预审申请文件的地点 | 登封市公共资源交易中心第二开标室。 |
| 5.1.2 | 评审小组构成 | 评审小组由项目实施机构代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的三分之二； 评审专家确定方式：根据财库[2014]215号文件第七条规定，可由实施机构自行选定或者部分专家从《河南省政府采购专家库》中随机抽取； 评审小组人数： 7名； 其中，实施机构代表： 2 名；财务专家： 1 名；法律专家： 1 名；其他：3名； |
| 5.2 | 资格审查方法 | 合格制 不限定参与竞争的合格社会资本的数量。 |
| 6.1 | 资格预审结果的通知时间 | 公示期不少于5个工作日 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 投标有效期 | 60日历天 |

## 1. 总则

### 1.1 定义

1.1.1 采购人：是指政府、政府职能部门或者政府指定的PPP项目实施机构。本项目的采购人名称、地址、电话见申请人须知前附表。

1.1.2 采购代理机构：受PPP项目实施机构委托办理PPP项目采购事宜的集中采购机构及社会中介机构。本项目的采购代理机构名称、地址、电话见申请人须知前附表。

1.1.3 申请人：是响应资格预审文件、参加资格预审的社会资本方。

1.1.4 全生命周期：是指项目从投资、设计、融资、建设、运营、维护至终止移交的完整周期。

### 1.2 项目概况

1.2.1项目名称：见申请人须知前附表。

1.2.2采购方式：见申请人须知前附表。

1.2.3 项目概况：见第四章“采购需求”。

### 1.3 采购需求

本项目采购需求详见申请人须知前附表及第四章“采购需求”。

### 1.4 申请人资格要求

1.4.1申请人应具备资格要求详见申请人须知前附表；

1.4.2 申请人须知前附表规定接受联合体申请资格预审的，除应符合申请人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）以联合体申请资格预审的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任。否则，将导致其申请被否决。

（2）联合体中有同类资质的申请人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的申请人确定资质等级（如有要求）。

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他申请人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）联合体牵头人必须是主投资方，牵头人法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次资格预审申请相关资料，其他联合体各方必须出具承诺函对此予以认可。联合体成员原则上不得超过申请人须知前附表规定的家数，应体现融资、建设、运营优势。

（5）通过资格预审的联合体，不得再变更其组织形式及成员构成。

1.4.3 申请人不得存在下列情形之一：

（1）为本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业（符合《国务院办公厅转发财政部、国家发展改革委、中国人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见的通知》国办发[2015]42号文件规定的除外）；

（2）为本项目提供咨询服务的；

（3）为本项目提供采购代理服务的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）其他有关法律、行政法规及部门规章禁止的。

### 1.5 语言文字

申请人提交的资格预审申请文件、申请人与采购人和采购代理机构就有关资格预审文件所有来往函电均以中文文字书写。申请人提交的支持资料和已印刷的证件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释资格预审申请文件时以翻译文本为准。

### 1.6 费用承担

申请人准备和参加资格预审发生的费用自理。

## 2. 资格预审文件

### 2.1 资格预审文件的组成

2.1.1 本次资格预审文件包括资格预审公告、申请人须知、资格审查办法、采购需求、资格预审申请文件格式，以及所有对资格预审文件的澄清和修改。

2.1.2 当资格预审文件、资格预审文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.2 资格预审文件的澄清和修改

2.2.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改。采购人或者采购代理机构应当以书面形式通知所有获取资格预审文件的申请人。澄清或者修改的内容可能影响申请文件编制的，应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

2.2.2如申请人对资格预审文件内容有疑义，需在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式向采购人或采购代理机构提出，采购人或采购代理机构收到将进行书面答复。如答复内容需要对采购文件进行澄清和修改的将按照第2.2.1条执行。

2.2.3 申请人收到书面答疑后，应向采购人回函确认。

## 3. 资格预审申请文件的编制

### 3.1 资格预审申请文件的组成

资格预审申请文件应包括下列内容

（1）资格预审申请函；

（2）法定代表人身份证明；

（3）附有法定代表人身份证明的授权委托书；如为自然人，自然人的身份证明文件；

（4）联合体协议书（如有）；

（5）申请人基本情况表；

（6）近年财务状况表；

（7）近年类似项目情况表；

（8）声明

（9）拟派项目经理

（10）投标人认为应附的其他资料

### 3.2 资格预审申请文件的编制要求

3.2.1 资格预审申请文件应按第五章“资格预审申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，并作为资格预审申请文件的组成部分。

3.2.2 法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署。

3.2.3 申请人应编制完整的资格预审申请文件，用不褪色的材料书写或打印，并由申请人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。资格预审申请文件中的任何改动之处应加盖单位章和由申请人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字和盖章的具体要求见申请人须知前附表。

3.2.4 资格预审申请文件份数见申请人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。

3.2.5 资格预审申请文件正本与副本应分别装订成册（不得活页装订），并编制目录，具体装订要求见申请人须知前附表。

## 4. 资格预审申请文件的递交

### 4.1 资格预审申请文件的密封和标识

4.1.1 资格预审申请文件的正本与副本应进行包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖申请人单位公章。

4.1.2 在资格预审申请文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，资格预审申请文件的书脊部位应清楚地标记项目名称、申请人名称、“正本”或“副本”字样，封套还应写明的其他内容见申请人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的资格预审申请文件，采购人不予受理。

### 4.2 资格预审申请文件的递交

4.2.1 申请截止时间：见申请人须知前附表。

4.2.2 申请人递交资格预审申请文件的地点：见申请人须知前附表。

4.2.3 申请人所递交的资格预审申请文件不予退还。

4.2.4 逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，采购人不予受理。

## 5．资格预审申请文件的审查

### 5.1 评审小组

5.1.1 资格预审申请文件由采购人成立的评审小组负责本项目采购的资格预审评审工作。评审小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于评审小组成员总数的三分之二。评审专家中至少应当包含一名财务专家和一名法律专家。项目实施机构代表不得以评审专家身份参加项目的评审。项目咨询人员可以作为评审专家参加项目的评审（不得超过1人）。

5.1.2 评审小组人数：见申请人须知前附表。

### 5.2 资格审查

评审小组根据申请人须知前附表规定的方法和第三章“资格审查办法”中规定的审查标准，对所有已受理的资格预审申请文件进行审查。没有规定的方法和标准不得作为审查依据。

## 6. 通知和确认

### 6.1 通知

采购人在申请人须知前附表规定的时间内以书面形式将资格预审结果告知所有参与资格预审的申请人，同时将资格预审评审报告提交财政部门（政府和社会资本合作中心）备案，并向通过资格预审的申请人发出采购邀请书。

### 6.2 解释

应申请人书面要求，采购人或采购代理机构应对资格预审结果做出解释。

### 6.3 确认

通过资格预审的申请人收到采购邀请书后，应以书面形式回执确认。

## 7. 重新资格预审

通过资格预审的申请人不足3家的，采购人应当在调整资格预审公告内容后重新组织资格预审。

## 8. 申请人的资格改变

资格预审合格的申请人资格条件发生变化，应当通知采购人，否则其投标可能被拒绝。

## 9. 纪律与监督

### 9.1 严禁贿赂和弄虚作假

严禁申请人向采购人、评审小组成员和与审查活动有关的其他工作人员行贿。在资格预审期间，不得邀请采购人、评审小组成员以及与审查活动有关的其他工作人员到申请人单位参观考察，或出席申请人主办、赞助的任何活动。

评审小组在评审过程中发现申请人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

### 9.2 不得干扰资格审查工作

申请人不得以任何方式干扰、影响资格预审的审查工作，否则将导致其不能通过资格预审。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

### 9.3 保密

采购人、评审小组成员，以及与审查活动有关的其他工作人员应对资格预审申请文件的评审过程保密，不得泄露评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密，不得在资格预审结果公布前透露资格预审结果，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关情况。

### 9.4 质疑、投诉处理

参加PPP项目采购活动的社会资本对采购活动的询问、质疑和投诉，依照有关政府采购法律制度规定执行。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见申请人须知前附表。

# 第三章 资格审查办法

## 1.审查方法

本次资格审查采用合格制。凡符合本章第2款规定审查标准的申请人均通过资格预审。

## 2.评审标准

### 2.1资格性检查评审标准

依据第二章“申请人须知”第1.4项“申请人资格要求”的规定，对申请文件中的资格证明文件进行评审。

### 2.2符合性检查评审标准

2.2.1审查申请文件是否符合资格预审文件要求、总体编制是否有序、文件签署是否合格等。

| 符合性检查标准 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 申请人名称 | 与营业执照、税务登记证、组织机构代码证一致 |
|  | 资格预审申请函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和盖单位公章 |
|  | 申请文件格式 | 符合第五章“资格预审申请文件格式”的要求，签字、盖章齐全 |
|  | 申请文件的正本、副本数量 | 符合第二章申请人须知第3.2.4款规定 |
|  | 申请文件的标识、印刷与装订 | 符合资格预审文件要求 |

2.2.2评审小组将判定每个申请文件是否完整以及是否实质上响应了资格预审文件的要求。

## 3.评审程序

### 3.1资格性检查

评审小组依据本章第2.1款规定的标准，对资格预审申请文件进行资格性检查。有一项因素不符合评审标准的，不能通过资格预审。

申请人须提交以下资料原件供评审小组查验，评审时需要查验申请人提供的资格证明原件是否与资格预审申请文件相符，申请人若没有提供资格证明文件原件、资格证明文件不全或原件与申请文件不符的，其资格预审申请将被拒绝。

| 资格评审标准 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 资质条件 | 在中华人民共和国境内注册、具有有效营业执照的独立企业法人； |
|  |  | 具备水利水电工程施工总承包壹级及以上资质和市政公用工程施工总承包壹级及以上资质，提供有效的安全生产许可证； |
|  |  | 拟派项目经理具有水利水电和市政工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证； |
|  | 财务要求 | 具有法定资格的审计机构出具的2014、2015、2016年度审计报告，（若投标人为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务报告）。 |
|  |  | 没有处于被接管、冻结、破产或其他不良状态，无重大不良资产或不良投资项目（申请人自行承诺）。 |
|  |  | 申请人须具备相应的投融资能力，需提供不低于人民币5000万元的银行存款证明（开具时间为本公告发布后，并提供近1个月银行对账单）或不少于4亿元的银行授信证明。 |
|  | 信誉要求 | 具有参加政府采购活动前叁年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  |  | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；查询渠道：“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）申请人将相关查询页面截图打印盖章提供。 |
|  | 业绩要求 | 申请人应具有类似项目建设或运营业绩（类似项目定义：单个项目设计规模在2.5万m³/d及以上的水厂或污水处理厂或管网项目，以合同或相关证明为准） |
|  | 行贿犯罪档案查询结果告知函 | 申请人需提供企业所在地或业务发生地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（符合豫检会【2015】7号文规定，应当针对投标单位、法定代表人、委托代理人进行行贿犯罪档案查询）；（开具时间须为本公告发出后）。 |
|  | 承诺书 | 符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定 |
|  | 其他要求 | 符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定 |

### 3.2符合性检查

3.2.1评审小组依据本章第2.2款规定的标准，对通过资格性检查的资格预审申请文件进行符合性检查。有一项因素不符合评审标准的，不能通过资格预审。

3.2.2通过资格预审的申请人除应满足本章第2.1款、第2.2款规定的评审标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评审小组要求澄清或说明的；

（2）有第二章“申请人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（3）在资格预审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

### 3.3资格预审申请文件的澄清

在审查过程中，评审小组可以书面形式，要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。采购人和评审小组不接受申请人主动提出的澄清和说明。

## 4.审查结果

### 4.1提交评审报告

评审小组按照本章第3条规定的程序对资格预审申请文件完成审查后，确定通过资格预审的申请人名单，并向采购人提交书面评审报告。

评审小组成员应当在资格预审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对资格预审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意资格预审报告。

### 4.2停止评审

评审小组发现资格预审文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向采购人说明情况。

# 第四章 采购需求

一、项目概况

登封市南水北调供水工程取水口设置在南水北调16号口门处，通过提升泵站及约33.5km管道输水至白沙水库提水泵站前池，再通过已建成的两级提升泵站及约15.39km管道输水至卢店水厂，原水通过配水井一部分进入现有3万 m³/d 规模水厂及拟扩建的3万 m³/d规模水厂，另一部分通过新建卢店水厂提升泵站及约8.81km管道输水至纸坊水库。本项目存量部分引水管线为白沙水库至一级泵站4km、一级泵站至二级泵站3km、二级泵站至卢店水厂15.39km.新建部分设计配水管网长度65.16km，存量部分管网长度为21.3km。登封市南水北调供水工程计划分两期完成，一期为16号口门提升泵站~白沙水库提升泵站供水工程，包含16号口门提升泵站及配套输水管线，二期为卢店水厂~纸坊水库输水工程，包含卢店水厂3万m³/d 规模扩建工程、卢店水厂至纸坊水库提升泵站及配套输水管线。

二、采购需求

采购内容：社会资本方+施工总承包。

采购方式：公开招标。

运作模式：采用BOT（建设-运营-移交）+O＆M（委托运营）+TOT（转让-运营-移交）的模式。

其中：

（1）南水北调登封供水一期工程（BOT）；

（2）卢店水厂扩建工程（BOT）；

（3）白沙水库引水工程（不含存量卢店水厂）（O＆M）；

（4）存量卢店水厂（TOT）

（5）南水北调登封供水二期工程（TOT）。

投资概算：约71805.3万元。

项目合作期：30 年（其中新建部分包括 2 年建设期和28年运营维护期；存量部分包括 30 年运管维护期）。

项目回报机制：拟采用“可行性缺口补助”回报机制。

2.2投资估算：本项目总投资约为71805.3万元，项目公司资本金为21541.9 万元，约占项目总投资的30%。项目公司由政府方出资代表和中选社会资本方合资成立项目公司。本项目拟融资部分约占项目总投资的70%，共计50,263.4万元。本项目资本金占总投资的30%，符合国家关于该类项目资本金比例的要求。

2.3股权安排：政府与社会资本共同出资成立项目公司（SPV），项目资本金21541.9万元，占项目总投资的30%，其中登封市政府出资代表出资约4308.4万元，拟占股20%，社会资本方出资17233.5万元，占股80%。

三、风险分配基本框架

按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，综合考虑政府风险管理能力、项目回报机制和市场风险管理能力等要素，在政府和社会资本间合理分配项目风险。原则上，项目的融资、建设、运营维护等风险主要由社会资本承担，法律变更及政策风险等主要由政府承担，不可抗力风险、宏观经济风险由政府和社会资本共同承担。具体项目风险分配框架见下表1-1。

表1-1 项目风险分配框架

| 风险类别 |  |  |  |  | 双方承担 | 政府承担 | 社会资本 承担 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设风险 | 设计风险 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 完工风险 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 征地/土地获取 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 成本超支 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 建设质量风险 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 劳工争端/罢工 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 工程变更 | 政府造成的 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 项目公司造成的 |  |  |  |  | √ |
|  | 技术风险 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 施工安全 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 考古文物 | 工期延误等工程损失 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 恶意损坏文物等 |  |  |  |  | √ |
|  | 分包商违约 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 工地发生事故 |  |  |  |  |  | √ |
| 运营风险 | 维护成本高 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 运营成本超支 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 运营商违约 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 修缮过于频繁 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 水源风险 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 供水水质风险 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 供水水量风险 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 非竞争性风险 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 项目公司破产 |  |  |  |  |  | √ |
| 政治风险 | 政府信用 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 政府支付风险 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 项目审批延误 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 没收或征用国有化风险 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 公众反对风险 |  |  |  |  | √ |  |
| 法律风险 | 政策法 规变更 |  | 特殊法律变更 |  |  |  | √ |
|  |  |  | 一般法律变更 |  |  | √ |  |
|  | 法律及监管体系不完善 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 第三方延误/违约 |  |  |  |  |  | √ |
| 市场风险 | 税收调整 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 材料费上涨 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 通货膨胀风险 |  |  |  | √ |  |  |
| 融资风险 | 利率风险 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 融资可及性 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 融资成本高 |  |  |  |  |  | √ |
| 其他风险 | 组织协调风险 |  |  |  |  |  | √ |
| 不可抗力 | 不可抗力 |  |  | 完全投报 | √ |  |  |
|  |  |  |  | 没完全投报 |  |  | √ |

表1-2 存量项目风险分配框架

| 风险类别 |  |  |  |  | 双方承担 | 政府承担 | 社会资本 承担 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设风险 | 设计风险 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 完工风险 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 征地/土地获取 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 成本超支 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 建设质量风险 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 劳工争端/罢工 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 技术风险 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 施工安全 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 考古文物 | 工程破坏等工程损失 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 恶意损坏文物等 |  |  |  |  | √ |
|  | 分包商违约 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 工地发生事故 |  |  |  |  |  | √ |
| 运营风险 | 维护成本高 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 运营成本超支 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 运营商违约 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 修缮过于频繁 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 水源风险 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 供水水质风险 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 供水水量风险 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 非竞争性风险 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 项目公司破产 |  |  |  |  |  | √ |
| 政治风险 | 政府信用 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 政府支付风险 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 项目审批延误 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 没收或征用国有化风险 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 公众反对风险 |  |  |  |  | √ |  |
| 法律风险 | 政策法 规变更 |  | 特殊法律变更 |  |  |  | √ |
|  |  |  | 一般法律变更 |  |  | √ |  |
|  | 法律及监管体系不完善 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 第三方延误/违约 |  |  |  |  |  | √ |
| 市场风险 | 税收调整 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 材料费上涨 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 通货膨胀风险 |  |  |  | √ |  |  |
| 融资风险 | 利率风险 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 融资可及性 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 融资成本高 |  |  |  |  |  | √ |
| 其他风险 | 组织协调风险 |  |  |  |  |  | √ |
| 不可抗力 | 不可抗力 |  |  | 完全投报 | √ |  |  |
|  |  |  |  | 没完全投报 |  |  | √ |

# 第五章 资格预审申请文件格式

（项目名称）

资格预审申请文件

招标编号：登政采201711035

申请人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年           月

### 目  录

一、资格预审申请函

- 法定表人身份证明

- 授权委托书

- 联合体协议

- 申请人基本情况表

- 近年财务状况

- 近年类似项目情况表

八、声明

九、拟派项目经理

十、投标人认为应附的其他资料

## 一、资格预审申请函

（采购人名称）：

1、按照资格预审文件的要求，我方      （申请人）递交的资格预审申请文件及有关资料，用于你方     （采购人）审查我方参加        （项目名称）招标的投标资格。

2、我方在此声明，所递交的资格预审申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“申请人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

3、我方已完全审阅资格预审文件中的各项需求，包括澄清及修改文件，我方完全理解并同意放弃对资格预审文件内容的不明和误解的权力，资格预审文件最终解释权归采购人。

4、我方的资格预审申请文件包含第二章“申请人须知”第3.1项规定的全部内容。

5、与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：                                传真：

电话：                                邮件：

申请人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

电  话：

传  真：

申请人地址：

邮政编码：

年         月         日

## 二、法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

成立时间：         年          月         日

经营期限：

姓名：          性别：          年龄：          职务：

系                         （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人：         （盖单位章）

年        月       日

## 三、授权委托书

本人      （姓名）系             （申请人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     （项目名称）资格预审申请文件，其行为我方均予以认可，法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件

委托代理人身份证复印件

申请人：                    （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年        月         日

## 四、联合体协议书（如有）

甲公司（全称）：

乙公司（全称）：

丙公司（全称）：

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成合同内容。现就下列有关事宜，订立本协议书。

1.              为联合体牵头人，           为联合体成员；

2.联合体内部有关事项规定如下：

2.1联合体由牵头人负责与采购人联系；

2.2合同项目一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方按内部划分比例或内容具体实施；

2.3 联合体将严格按照采购文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同承担合同约定的一切义务和责任，同时按照内部划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

2.4联合体内部各自按下列分工负责本项目工作：

牵头人（                         ）承担本项目的             工作，联合体成员（                                    ）承担本项目的            工作，联合体成员（                                    ）承担本项目的            工作；

2.5联合体在合同实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。联合体全体成员一致保证，未全面、按时、正确履行与采购方的相关合同的，联合体全体成员共同对采购人承担连带责任。

2.6联合体牵头人关于本项目签署的资料、承诺、与采购人达成的意向等，其他联合体成员均予以认可。

3.联合体牵头人应将本协议书送交采购人。

4.本协议书自签署之日起生效，至各方履行完合同全部义务后自行失效，并随合同的终止而终止。

5.本协议书正本一式   份，联合体成员各执一份，送交采购人一份；副本一式  份，联合体成员各执  份。

甲公司名称：（盖单位章）

法定代表人：

或委托代理人：

联系电话：

日期：

乙公司名称：（盖单位章）

法定代表人：

或委托代理人：

联系电话：

日期：

丙公司名称：（盖单位章）

法定代表人：

或委托代理人：

联系电话：

日期：

## 五、申请人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中： | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表应附申请人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、企业纳税凭证、企业社保缴纳证明、资质、信誉、银行资信等相关材料的复印件等证明文件（组成联合体的，应提供联合体各方的申请人基本情况表及相关证明文件）。

## 六、近年财务状况表

| 指标名称 | 年 | 年 | 年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债率（%） |  |  |  |  |
| 净资产收益率（%） |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |

备注：本表应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

## 七、近年类似项目情况表

| 合同签订年份 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 主要指标（运作模式、年限、目前进展情况等） | 承担内容（投资或建设或运营） | 采购人名称及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表应附类似项目业绩合同复印件等相关证明材料。

## 八、声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。没有被主管部门列入黑名单或黑名单处罚期已过。

申请人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

日期：

## 九、拟派项目经理

项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、及未担任其他在建建设工程项目项目经理的承诺书 。

附：无在建承诺书

无  在  建  承  诺  书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

申请人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

## 十、投标人认为应附的其他资料